# Esyy Flow

Guida operativa di progetto

Linee comuni per Codex e per il team

Versione: 0.1 baseline operativa
Stato: attiva come riferimento comune fino a revisione successiva
Destinatari: Michael, Larisa, Marit, Nikolay, Ole, Isabell, Codex

Scopo del documento: definire una linea unica di progetto per architettura, sviluppo, handoff tra team, gestione dei deliverable e criteri minimi di qualità.

# 1. Finalità del documento

Questo documento serve come riferimento operativo comune per l'intero progetto Esyy Flow.

Va usato per allineare il team sulle regole di lavoro, dare a Codex un contesto stabile e coerente, ridurre decisioni contraddittorie tra analisi funzionale, UX/UI, modello dati, integrazioni e sviluppo, garantire che ogni avanzamento sia piccolo, testabile e cumulativo, ed evitare scelte tecniche premature o troppo pesanti per la fase iniziale.

Questo documento non sostituisce l'analisi funzionale consolidata, le specifiche dettagliate pagina per pagina, la documentazione UX/UI finale e l'analisi tecnica specialistica delle integrazioni ERP. Le integra e ne fissa la traduzione operativa per lo sviluppo.

# 2. Visione sintetica del prodotto

Esyy Flow è una piattaforma web SaaS multi-tenant orientata alla produzione discreta e su commessa, con estensione MES/shopfloor, gestione nativa del conto lavoro attivo/passivo, qualità, tracciabilità e integrazione iniziale con SAP Business One, mantenendo apertura futura verso altri ERP.

## Principi da considerare sempre:

centralità della commessa come contenitore operativo

separazione tra librerie produttive e istanze operative

ODP come oggetto reale e modificabile

conto lavoro come parte nativa del processo

shopfloor semplice, touch-first, leggibile

configurabilità per tenant

approccio app-centrico, senza dipendenza eccessiva dall’ERP per l’operatività quotidiana

# 3. Ruoli di progetto

| Ruolo | Responsabile | Ambito |
| --- | --- | --- |
| Project Management | Michael | Organizzazione progetto, priorità, backlog, dipendenze, milestone, criteri di ingresso/uscita |
| Analisi funzionale | Larisa | Regole funzionali, chiarimenti, test funzionali, validazione comportamenti |
| UX/UI | Marit | Pattern grafici, navigazione, comportamento UI, usabilità, coerenza visuale |
| Database | Nikolay | Modellazione dati, relazioni, convenzioni DB, evoluzione schema |
| Integrazioni / Service Layer | Ole | Flussi ERP, mapping, orchestrazione, riconciliazione, strategia integrazione |
| Sviluppo | Isabell | Implementazione tecnica del prodotto tramite Codex su Visual Studio Code |

## Regola di responsabilità

Ogni decisione va presa dal responsabile corretto, ma deve restare coerente con la baseline di progetto. Quando una decisione di dettaglio impatta altri domini, deve essere riportata e consolidata prima di entrare stabilmente nel backlog.

# 4. Baseline tecnica iniziale approvata

## 4.1 Stack iniziale

Frontend / app principale: Next.js + App Router + TypeScript

Repository: GitHub

Deploy cloud iniziale: Netlify Free

Database / Auth / Storage / Realtime: Supabase Free

Runtime locale: Node.js

Docker: non obbligatorio nella fase iniziale

## 4.2 Motivazioni

costo iniziale nullo o quasi nullo

possibilità di sviluppo cloud-first e testabile

riduzione del peso sulla macchina locale

una sola codebase per partire

rapidità di bootstrap

compatibilità con un approccio incrementale tramite Codex

## 4.3 Cosa NON fare nella fase iniziale

niente microservizi

niente frontend e backend in repository separati

niente Docker come prerequisito universale

niente integrazioni ERP reali prima della definizione di Ole

niente over-engineering architetturale

niente refactor massivi senza motivo forte

# 5. Principio operativo di sviluppo

## Regola base

Ogni sessione di sviluppo deve produrre un deliverable breve, incrementale, testabile e possibilmente validabile in cloud. Questo significa che non si lavora per blocchi troppo grandi, ma per piccoli incrementi verticali.

## Esempi corretti

login funzionante con redirect base

elenco articoli con filtri minimi

dettaglio DIBA con sola tab materiali

elenco ODP con stato e link al dettaglio

dashboard shell con accesso protetto

## Esempi da evitare

“fare tutto il modulo ODP”

“costruire tutto il backend”

“impostare tutta la parte MES”

“fare il database completo prima di tutto”

## Formula di lavoro

scope piccolo + risultato reale + test manuale chiaro

# 6. Modello backlog da usare

Il backlog va organizzato sempre su tre livelli:

## Livello A — Wave

Macro-blocchi di progetto: Core SaaS e accesso; Anagrafiche produttive; Commesse e ODP; MES e logistica di fase; Conto lavoro; Qualità, tracciabilità, etichette; Integrazioni ERP.

## Livello B — Feature testabili

Porzioni funzionali coerenti all'interno di ogni wave.

## Livello C — Micro-deliverable

Task da singola sessione Codex, ciascuno con output verificabile.

# 7. Definition of Ready

Un task entra in sviluppo solo se ha almeno:

1. obiettivo utente chiaro

2. perimetro ristretto

3. dipendenze note

4. comportamento o schermata sufficientemente definita

5. criterio di accettazione esplicito

6. test manuale previsto

Se uno di questi elementi manca, il task va rifinito prima dello sviluppo.

# 8. Definition of Done

Un deliverable è considerato chiuso solo se:

1. è implementato davvero

2. è apribile o invocabile

3. non rompe il flusso esistente

4. ha un test manuale semplice e ripetibile

5. rispetta il perimetro deciso

6. dichiara chiaramente cosa resta fuori

7. è coerente con la baseline architetturale e di progetto

8. è documentato almeno nel README, changelog o task note di riferimento

# 9. Regole specifiche per l’uso di Codex

## 9.1 Come vanno scritti i task per Codex

Ogni task deve includere: titolo, obiettivo utente, scope incluso, scope escluso, prerequisiti, file o aree coinvolte, snippet o indicazioni tecniche quando utili, criteri di accettazione, test manuale e note implementative.

## 9.2 Regole di buon uso

una sola responsabilità principale per task

evitare richieste troppo estese

evitare prompt vaghi

non mischiare grandi refactor e nuova feature nello stesso incarico

chiedere output completi ma limitati

privilegiare una feature minima chiusa rispetto a molte incomplete

## 9.3 Regole tecniche minime

TypeScript strict

naming coerente

nessuna chiave sensibile lato client

nessuna nuova dipendenza non motivata

preferire semplicità e leggibilità

evitare astrazioni premature

mantenere il progetto facilmente comprensibile da team umano, non solo da Codex

# 10. Convenzioni architetturali iniziali

## 10.1 Monorepo applicativo

Nella fase iniziale l’app vive in una sola codebase.

## 10.2 Struttura base consigliata

project-root/
├─ public/
├─ src/
│  ├─ app/
│  ├─ components/
│  ├─ features/
│  ├─ lib/
│  ├─ styles/
│  └─ types/
├─ docs/
├─ .env.example
├─ README.md
└─ package.json

## 10.3 Principi di organizzazione

UI e logica business vanno tenute separate quando possibile

la logica sensibile resta lato server

i file di utilità devono essere espliciti e piccoli

le cartelle docs/ e adr/ sono raccomandate per decisioni tecniche e note condivise

## 10.4 Documenti di supporto raccomandati

README.md per setup e stato del progetto

docs/PROJECT-GUIDE-CODEX-TEAM.md per questo documento

docs/adr/ADR-001-architettura-iniziale.md per le decisioni tecniche

docs/tasks/ per task formalizzati

docs/changelog/ per riepiloghi sintetici degli avanzamenti

# 11. Regole per il design e per l’implementazione UI

Fino alla chiusura completa del lavoro di Marit si applicano queste regole:

usare una UI pulita, leggibile, professionale

evitare personalizzazioni visive arbitrarie

costruire layout già coerenti con una futura sistematizzazione

non inventare pattern forti senza una base condivisa

usare componenti semplici e facili da sostituire

non bloccare lo sviluppo per dettagli grafici minori, ma non introdurre incoerenze strutturali

# 12. Regole per il database e per l’evoluzione schema

Fino alla formalizzazione estesa di Nikolay valgono queste regole:

introdurre solo schema minimo necessario per sbloccare il deliverable corrente

preferire modelli leggibili e facilmente evolvibili

evitare ottimizzazioni premature

ogni modifica strutturale rilevante va tracciata

le entità core vanno nominate in modo chiaro e consistente con il dominio

le relazioni multi-tenant vanno pensate fin dall’inizio, anche se in forma minima

# 13. Regole per integrazioni e service layer

Fino alla definizione specialistica di Ole:

non implementare integrazioni ERP reali

non fissare mapping definitivi

non progettare flussi tecnici complessi sulla base di ipotesi

mantenere il codice pronto a integrare fonti esterne, ma senza simulare prematuramente la soluzione finale

Sono ammessi solo placeholder tecnici, interfacce astratte leggere e documentazione dei punti futuri di integrazione.

# 14. Strategia di rilascio e test

## 14.1 Obiettivo

Ogni incremento deve poter essere verificato in modo rapido.

## 14.2 Livelli minimi di verifica

esecuzione locale

test manuale dei casi base

deploy cloud quando il task lo consente

controllo che il nuovo incremento non rompa i flussi esistenti

## 14.3 Validazione

Larisa valida il comportamento funzionale

Marit valida coerenza UX/UI quando il task tocca pattern visivi

Michael valida coerenza con scope, backlog e milestone

Isabell garantisce implementazione e test tecnico di base

# 15. Handoff tra componenti del team

## 15.1 Da funzionale a sviluppo

Ogni consegna verso Isabell deve chiarire cosa fare, cosa non fare, comportamento atteso, edge case già noti e priorità.

## 15.2 Da UX/UI a sviluppo

Ogni consegna verso Isabell deve chiarire layout, componenti previsti, pattern di navigazione, stati ed eccezioni rilevanti.

## 15.3 Da DB a sviluppo

Ogni consegna verso Isabell deve chiarire entità, chiavi, relazioni, vincoli e naming.

## 15.4 Da integrazioni a sviluppo

Ogni consegna verso Isabell deve chiarire confini del flusso, direzione dati, frequenza, gestione errori e strategia di riconciliazione.

# 16. Cose da evitare

task troppo grandi per una singola sessione

requisiti impliciti non dichiarati

scelta autonoma di stack diversi dalla baseline

dipendenze aggiunte senza necessità

introduzione di pattern UI non condivisi

schema DB troppo ambizioso troppo presto

integrazioni fittizie spacciate per definitive

codice non documentato e non testabile

consegne quasi finite senza chiusura reale

# 17. Criteri di qualità minimi del codice

chiarezza

semplicità

coerenza

leggibilità

separazione ragionevole delle responsabilità

assenza di hardcode sensibili

error handling minimo ma presente

documentazione sufficiente per il team

# 18. Documenti di riferimento del progetto

Questo documento va letto insieme a analisi funzionale consolidata generale, specifiche funzionali dettagliate pagina per pagina, documentazione UX/UI quando disponibile, decisioni architetturali (ADR) e task operativi delle singole wave.

# 19. Regola finale di progetto

In caso di dubbio, vale questa priorità:

1. coerenza con il modello di prodotto

2. chiarezza funzionale

3. semplicità implementativa

4. deliverable piccolo ma reale

5. testabilità immediata

6. costo iniziale minimo

7. estendibilità futura senza complicare inutilmente il presente

# 20. Stato del documento

Questo documento è una baseline viva. Va aggiornato quando cambiano architettura iniziale, regole di sviluppo, convenzioni di team, criteri di handoff e modello operativo di Codex.

Finché non viene sostituito da una revisione successiva, deve essere considerato il riferimento operativo comune del progetto.